Bilan day #calculator

Note permettant d’obtenir un suivi de l’avancement du projet et être au courant de ce qui a été fait. Normalement, je devrais utiliser un diagramme de gantt car utilisé est néfaste pour me représenter visuellement l’avancement du projet. Anyway.

Deadline : 21 mai 2017

Vendredi 5 mai :
git → « init repo » :
- Analyse des composants (view) de l’application
- Intégration des composants (view) de l’application
  - Textview  & GridLayout
Ajout du fond d’écran « purple
- Ajout de la transparence sur les touches
- Ajout d’une couleur sur la touche égale
- Gestions de la couleur des champs de texte de calcul

Lundi 8 mai

- Enlever la toolbar (add android reference)
- Ajouter la classe de l’activity « computationactivity (add android ref)
- Gerer la taille des vues dans le code

Mardi 9 mai
Changement de la taille de tout les champs de textes

Mercredi 10 mai
- Correction de l’affichage de l’interface
- Changement de la police d’écriture des champs de textes (Roboto-thin)
- Changement de l’opacité des couleurs
- [debug] Refactoring – Arrangement des classes dans des packages
Jeudi 11 mai
Reperez les fonctionnalités et gérer les événements

Vendredi 12 mai
- Handling event : graphic
  - [ok] Associer les tags respectifs au views
  - [ok] mettre des tools:text à toute les vues
  - [ok] Déporter tout le bloc de code des événements (onTouchListener) dans la classe ButtonManager

- Handling event : code
  - calcul (résultat) : bouton equal

Lundi 15 mai
  - multiplication – division

Mardi 16 mai
  - addition – soustraction
    exception

Mercredi 16 mai
Gestion du changement de signe
Jeudi 16 mai
[debug] Refatocring tout est objet // meilleure lisibilité // optimisation du programme
Vendredi 16 mai
- Refactoring : Ajout du package operation ainsi que des classes (Additions, Substractions, etc..)
- Ajout de la ComplexOperation, ComplexBlock, Digit

Samedi 20 mai
Verification des calculs (fail) // voir inscirption sur bloc note a5

Lundi 22 mai

- debug : Verification des calculs(OK)
- Ajout de l’ombre sur le bouton égale (PARTIEL)
- Gestions des flottants	(OK)
- debug : touche multiply tolowercase doesn’t work
- debug : Changer la manière de gerer les tailles dans des ArrayList

Mardi 23 mai
- UX: Animation → Timer
- UX : Ergonomie → espace entre valeur dans la formule
- Functionality : Gestion des pourcentages
- debug : remove useless class
Mardi 23 mai
[debug] calcul avec le résultat de la dernière opération

- Publish : Release the application on Github (presentation)
- Think : Publish application on the Google play store

Samedi 27 mai
- changement de police (flex display : thin)
- changement du README

Lundi 28 mai
- Refactoriing cleanly the code (Java Google codestyle)
- Fin de la phase de publication (publish I / Github)

Helping ressources :

grid span : https://stackoverflow.com/questions/11863329/gridlayout-and-row-column-span-woe
btn bkg transparent : https://stackoverflow.com/questions/4954102/button-background-as-transparent
add image asset : https://stackoverflow.com/questions/29047902/how-to-add-an-image-to-the-drawable-folder-in-android-studio

color in Android : https://stackoverflow.com/questions/5445085/understanding-colors-on-android-six-characters or https://stackoverflow.com/questions/11285961/how-to-make-a-background-20-transparent-on-android

hiding default action bar & add toolbar as an actionbarr : https://stackoverflow.com/questions/38319933/how-to-remove-deafult-action-bar-and-add-toolbar-instead-in-android

background color of view : https://stackoverflow.com/questions/14779259/get-background-color-of-a-layout

Button pressed detection : https://stackoverflow.com/questions/11963763/how-to-detect-when-button-pressed-and-released-on-android

get Views ID string : https://stackoverflow.com/questions/14647810/easier-way-to-get-views-id-string-by-its-id-int

Timre : http://www.mopri.de/2010/timertask-bad-do-it-the-android-way-use-a-handler/